Терзиян Андрей Александрович; 26.06.24 17:00. Проектирование ИКС – Формирование функциональных требований. (ожидаемое время выполнения – 2 часа). Фактически затраченное время – 2 часа;

Терзиян Андрей Александрович; 27.06.24 19:00. Реализация ИКС – Написание Telegram-бота. (ожидаемое время выполнения – 6 часов). Фактически затраченное время – 7 часов;

Терзиян Андрей Александрович; 02.07.24 14:00. Проектирование ИКС – Формирование требований к пользовательскому и программному. (ожидаемое время выполнения – 1 час). Фактически затраченное время – 1 час;